## Slide 1
개발일정
16년
11
12
17년
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 2
16년
11
기획 / 그래픽
12
17년
1
2
3
4
5
6
7
8
전투
컨셉
스테이터스
레벨업
스킬
전투
몬스터
마을
레벨
세계관
캐릭터
모델링 1종
마을
모델링
퀘스트
아이템
기타 지형 오브젝트
이펙트
몬스터
모델링 5종
밸런스
경험치
캐릭터
디자인
시스템
컨텐츠
리소스
퀘스트
20종
아이템
AI
드랍
던전
레벨
작성완료
시스템
UI
AI
설계
몬스터
5종
드랍
설계
캐릭터
모델링 2종
사운드 삽입
UI

## Slide 3
서버
2
3
4
6
7
Boost asio
프레임워크 작성
코드 리팩토링
패킷 최적화 작업
필요한 AI 기능 구현 및 테스트
최적화
5
8
16년
11
12
17년
1
클라이언트
동기화
충돌처리

## Slide 4
클라이언트 - 허지훈
2
3
4
6
7
5
8
16년
11
12
17년
1
추가 셰이더
최적화
라이팅
디퓨즈
스펙큘러
매핑
툰
쉐도우
매핑
디퍼드
셰이더
MRT
관리

## Slide 5
클라이언트 - 홍승필
2
3
4
6
7
툴 작업
5
8
16년
11
12
17년
1
메인 캐릭터
구현
최적화
프레임워크 제작
이펙트
FBX
임포트
충돌
전투
스킬
NPC
몬스터
퀘스트
UI
보스
레이드
마을, 던젼
최종 컨텐츠 합성
아이템