

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **작성자**  **(학번,이름)** | 2013180055 허지훈 | **팀명** | 편돌이 |
| **주차** | 11주차 | **기간** | 2017.3.13 ~ 2017.3.17 | **지도교수** | (서명) |
| **이번주 한일** | Logo 화면 | | | | |

**<상세 수행내용>**

- Logo 셰이더 수정

- 첫번째 화면에서 두번째 화면으로 수정



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | AddRenderGroup()  DelRenderGroup() | **해결방안** | 함수 사용이유 확인 |
| **다음주차** | 12주차 | **다음기간** | 2017.3.20 ~ 2017.3.24 |
| **다음주 할일** | 스테틱오브젝트 셰이더 변경 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |