|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **작성자**  **(학번,이름)** | 2013182046\_김형준 | **팀명** | 편돌이 |
| **주차** | 14주차 | **기간** | 2017.4.03 ~ 2017.4.07 | **지도교수** | (서명) |
| **이번주 한일** | 서버 내부 코드 리팩토링 & 불필요 컨텐츠 삭제 | | | | |

**<상세 수행내용>**

* 기획과 관련 없는 인벤토리 코드 삭제
* 스탯 관련 기획 컨텐츠 추가를 위한 코드 작성
* 64 비트 작동 가능한 서버 코드 전환
* 가독성 및 하드 코딩 제거를 위한 전면 리팩토링 진행 중

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 서버 리팩토링 관련 버그 | **해결방안** | 전역변수 대신 멤버변수로 사용할까 고민중 |
| **다음주차** | 15주차 | **다음기간** | 2017.4.10 ~ 2017.4.15 |
| **다음주 할일** | 서버 내부 코드 리팩토링 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |