|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **작성자**  **(학번,이름)** | 2013180056 홍승필 | **팀명** | 편돌이 |
| **주차** | 18주차 | **기간** | 2017.5.1 ~ 2017.5.5 | **지도교수** | (서명) |
| **이번주 한일** | 포션, 텔레포트 구현 (UI 미포함)  네비메쉬 상호작용 코드 작성. | | | | |

**<상세 수행내용>**

- 포션, 텔레포트 구현. UI는 아직 미출력함.

- 네비메쉬 상호작용 코드 작성. 금주 내로 상호작용이 되도록 할 예정.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | - | **해결방안** | - |
| **다음주차** | 19주차 | **다음기간** | 2017.5.8 ~ 2017.5.12 |
| **다음주 할일** | 네비메쉬 상호작용 완성. 코드 리뷰 및 리펙토링, 최적화 정리.  중간평가 준비.  그 외에는 면담 후 작성. | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |