|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **작성자**  **(학번,이름)** | 2013180056 홍승필 | **팀명** | 편돌이 |
| **주차** | 25주차 | **기간** | 2017.6.19~ 2017.6.23 | **지도교수** | (서명) |
| **이번주 한일** | 부드러운 이동 개선 시도. | | | | |

**<상세 수행내용>**

- STL list에 서버에서 받은 좌표를 계속 저장하여 부드럽게 이동하도록 개선을 시도함.

- 애니동기화에 문제가 생겨 확인 중.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 애니 동기화에 문제가 생겨서 확인 중 | **해결방안** | 애니 재생 방식 변경을 검토 중 |
| **다음주차** | 26주차 | **다음기간** | 2017.6.27 ~ 2017.6.28 |
| **다음주 할일** | 이동 개선 시도로 인한 애니 동기화 개선,  채팅창 구현, 콤보 구현. | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |